BỘ XÂY DỰNG

*****

ĐỀ ÁN

XÂY DỰNG CƠ CHẾ MẪU, THÍ ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH                                       CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ THAM GIA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Hà nội, 10/2009

BỘ XÂY DỰNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng  10  năm 2009

ĐỀ ÁN

XÂY DỰNG CƠ CHẾ MẪU, THÍ ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH                                     CÁC  THÀNH PHẦN KINH TẾ THAM GIA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

PHẦN THỨ NHẤT

MỞ ĐẦU

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn, giao thông đô thị và thông tin liên lạc, năng lượng, chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh,….Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đô thị, góp phần to lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của một quốc gia.

Trong quá trình đầu tư xây dựng và khai thác, sử dụng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị có một số đặc điểm chủ yếu sau:

- Việc đầu tư xây dựng đòi hỏi lượng vốn lớn, địa bàn rộng, có tác động lớn đến cộng đồng dân cư đô thị;

- Quá trình đầu tư xây dựng chịu tác động của nhiều yếu tố;

- Một số lĩnh vực có yêu cầu công nghệ phức tạp, xử lý kỹ thuật khó khăn trong quá trình đầu tư xây dựng như hệ thống đường đô thị, tàu điện ngầm, xe điện trên cao, xử lý nước thải,….

- Phần lớn hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn đầu tư do sản phẩm, dịch vụ mang tính chất phục vụ chung, khó xác định giá cả và đối tượng thụ hưởng sản phẩm dịch vụ một cách cụ thể hoặc gặp khó khăn do khả năng tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế;

- Quá trình khai thác, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị cũng đòi hỏi lượng vốn lớn.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị chủ yếu do Nhà nước đầu tư. Tuy nhiên do nhu cầu phát triển đô thị đòi hỏi nhu cầu vốn lớn và khả năng đáp ứng của Ngân sách có hạn, nhiều quốc gia đã kêu gọi các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư và quản lý vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị theo các mô hình khác nhau.

Ở nước ta, sự phát triển nhanh chóng của các đô thị đòi hỏi nhu cầu lớn về vốn đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thực tế thời gian qua cho thấy, đã xuất hiện một số dự án do khu vực tư nhân đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị nhưng nguồn vốn đầu tư chủ yếu cho lĩnh vực này vẫn là nguồn vốn Nhà nước. Để có thể phát triển tốt hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, cần huy động sự tham gia đồng thời của nhiều thành phần kinh tế vào đầu tư xây dựng và quản lý vận hành, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Hệ thống cơ chế chính sách phù hợp của Nhà nước sẽ là cơ sở phát huy tối đa các nguồn lực xã hội trong đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách khuyến khích cần phù hợp với từng lĩnh vực, bên cạnh việc đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư và cộng đồng cũng cần có sự đồng bộ, thông thoáng để có thể phát huy hết tiềm năng của các thành phần kinh tế. Do vậy, cần thiết phải xây dựng và áp dụng thí điểm cơ chế mẫu khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị; trên cơ sở kết quả thí điểm sẽ tiến hành đánh giá, tổng kết và nhân rộng trên phạm vi cả nước.

II. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Quan điểm

- Huy động cao nhất sự tham gia của các thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm chia sẻ gánh nặng về ngân sách của Nhà nước, góp phần giải quyết những bức xúc về hạ tầng kỹ thuật đô thị

- Cơ chế khuyến khích, ưu đãi phải đảm bảo hài hòa lợi ích của xã hội, cộng đồng và nhà đầu tư, có khả năng huy động tối đa nguồn vốn của các thành phần kinh tế, kể cả khu vực tư nhân trong đầu tư xây dựng và quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị

- Để đạt mục tiêu thu hút đầu tư đầu tư vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, cần thực hiện từng bước theo lộ trình phù hợp; trước mắt cần thực hiện thí điểm ở một số lĩnh vực cấp thiết tại một số đô thị, trên cơ sở đó tiến hành tổng kết, đánh giá và nhân rộng cơ chế để áp dụng trên phạm vi cả nước.

2. Mục tiêu

Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, tình hình tham gia đầu tư của các thành phần kinh tế trong đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này nhằm xây dựng cơ chế mẫu khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thông qua việc tổng kết, đánh giá quá trình áp dụng thí điểm cơ chế mẫu tại một số địa phương để hoàn thiện cơ chế, nhân rộng trên phạm vi cả nước.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ SẢN PHẨM CỦA ĐỀ ÁN

1. Thời gian thực hiện Đề án

Thời gian áp dụng thí điểm và tổng kết, đánh giá kết quả áp dụng cơ chế mẫu khoảng 3 năm, từ 2010 đến 2012.

2. Sản phẩm của Đề án

Sản phẩm của Đề án là Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế mẫu, thí điểm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị.

PHẦN THỨ HAI

THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ CỦA VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC VỀ THU HÚT CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ KHÁC THAM GIA ĐẦU TƯ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

I. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

1. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị

Hiện nay, hệ thống đô thị Việt Nam được phân thành 6 loại: loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V. Tính đến cuối năm 2008, mạng lưới đô thị Việt Nam đã đạt đến con số 747 đô thị các loại trong đó có 2 đô thị đặc biệt (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh), 5 đô thị loại I (Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ,  Vinh), 14 đô thị loại II (Hạ Long, Nam Định, Thái Nguyên, Việt Trì, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Vũng Tàu, Biên Hòa, Mỹ Tho), 44 đô thị loại III, 44 đô thị loại IV và 619 đô thị loại V.

Tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra nhanh với tỷ lệ dân số sống ở đô thị lớn: Theo số liệu thống kê, tính đến năm 2006, số dân sống ở đô thị là 22,8 triệu người, tỷ lệ 27,12%. Theo dự báo, dân số đô thị năm 2015 là 35 triệu người (chiếm 38% dân số cả nước), năm 2020 là 44 triệu người (chiếm 45% dân số cả nước), năm 2025 là 52 triệu người (chiếm 50% dân số cả nước).

* Tình hình đầu tư, phát triển của một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị cụ thể như sau:

- Cấp nước:

Tính đến thời điểm hiện nay, số thành phố, thị xã đã có hệ thống cấp nước khoảng 120/128 thành phố, thị xã; tổng số thị trấn đã có hệ thống cấp nước khoảng 300/619 thị trấn. Hệ thống cấp nước hiện tại chỉ đủ đáp ứng 50-60% nhu cầu của người dân đô thị, các khu vực còn lại (ngoại ô, ngoại thành) chủ yếu sử dụng nước giếng khoan. Nguyên nhân chủ yếu của việc không đáp ứng nhu cầu cấp nước là do vốn đầu tư ít, lượng thất thoát, thất thu nước quá nhiều. Trung bình ở tất cả các đô thị tỷ lệ thất thoát, thất thu lên đến 32%. Thậm chí một số thành phố như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… tỷ lệ thất thoát, thất thu lên đến 40-42% lượng nước sản xuất ra.

Với mức chi phí dự kiến trên đầu người là 165 USD để bao phủ việc cấp nước tại đô thị (theo giá thời điểm năm 2000), theo dự báo với mức dân số đô thị năm 2020 là 46 triệu người thì nhu cầu vốn đầu tư khoảng 136,6 nghìn tỷ đồng (tương đương 7,6 tỷ USD).

- Thoát nước và xử lý nước thải:

Hệ thống thoát nước hiện hành mới chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu thoát nước. Hệ thống thoát nước đang ở trong tình trạng xuống cấp trầm trọng: có đến 50% tuyến cống hư hỏng, 30% tuyến cống cũ bị xuống cấp; chỉ có khoảng 20% tuyến cống mới xây dựng là còn tốt, thậm chí tại các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạt từ  50 – 60%.  Mặt khác, theo tính toán, tỷ lệ chiều dài tuyến cống trên đầu người các đô thị lớn là 0,2 – 0,25m/người, còn các đô thị nhỏ khác chỉ đạt từ 0,05 – 0,08m/người trong khi đó các đô thị lớn trên thế giới là 2m/người. Phần lớn hệ thống thoát nước mưa và nước thải được sử dụng chung, xây dựng trên địa hình tự nhiên, nước tự chảy và độ dốc thủy lực thấp, thường dẫn tới tình trạng ngập úng cục bộ.

Chỉ tính riêng với khu vực đô thị, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh cần thu gom, xử lý năm 2008 là 3,066 triệu m3/ngđ. Phần lớn nước thải chưa được xử lý trước khi xả ra môi trường, thường được xả trực tiếp vào mạng lưới cống, kênh rạch chung, đang là nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng đến mức báo động đối với môi trường. Theo số liệu năm 2008, tính trên cả nước, lượng nước thải được xử lý chưa đạt 10% so với tổng lượng nước thải (250.000 m3/ngđ so với 3,066 triệu m3/ngđ). Với ước tính của Bộ Xây dựng tại Diễn đàn Phát triển đô thị bền vững 2009, chỉ tính riêng ở Hà Nội mỗi ngày tổng lượng nước thải vào khoảng 500.000m3 nhưng chỉ có 10% được xử lý.

Theo số liệu nêu tại Báo cáo rà soát, điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị Việt Nam thì đối với lĩnh vực thoát nước và vệ sinh môi trường, vốn đầu tư trong giai đoạn ước tính từ 2005-2010 là 57.547 tỷ đồng (3,63 tỷ USD) tương đương 1,2% GDP. Với dự báo số dân đô thị đến năm 2020 là 44 triệu người thì ước tính số vốn đầu tư cho các công trình thoát nước và xử lý nước thải giai đoạn 2010 – 2020 khoảng 132 đến 198 nghìn tỷ đồng.

-  Về xử lý chất thải rắn sinh hoạt:

Hiện nay, tổng lượng chất thải sinh hoạt đô thị phát sinh trên toàn quốc khoảng 21.500 tấn/ngày. Hầu hết các đô thị đều chưa thực hiện phân loại chất thải tại nguồn. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt bình quân cả nước khoảng 80%, chủ yếu được xử lý bằng biện pháp chôn lấp (trong đó hợp vệ sinh khoảng 50%); lượng chất thải rắn được xử lý tại các nhà máy còn ít (chế biến phân hữu cơ chỉ khoảng 6%). Cụ thể, tại thành phố Hà Nội, lượng chất thải sinh hoạt khoảng 2.800 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom ở khu vực nội thành là 100%, ngoại thành là 60%; phần lớn được xử lý bằng chôn lấp hợp vệ sinh, một phần nhỏ (10%) được chế biến tại các nhà máy thành phân hữu cơ và các sản phẩm tái chế. Hiện cả nước mới có 10 nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt nhưng chủ yếu sử dụng công nghệ trong nước.

Theo dự báo đến năm 2015, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh cả nước ước tính khoảng 16.000 tấn/ngày;giai đoạn năm 2016-2020 khoảng 28.000 tấn/ngày. Với suất đầu tư theo tính toán khoảng 1 tỷ đồng/tấn rác thải thì tổng mức đầu tư cho các dự án xử lý rác thải ở hai giai đoạn khoảng 44.000 tỷ đồng. Ngoài ra, cần huy động lượng vốn lớn từ ngân sách và xã hội để thực hiện công tác thu gom, phân loại rác thải phục vụ nhu cầu xử lý của các nhà máy.

- Giao thông đô thị:

Hiện tại, ước tính tỷ lệ đất dành cho giao thông đô thị chưa tới 10% đất xây dựng đô thị trong khi tỷ lệ cần thiết là 20 đến 25%. Tỷ lệ đất dành cho bến, bãi đỗ xe hiện ở mức dưới 1% trong khi đó yêu cầu tối thiểu phải đạt từ 3-3,5% diện tích đất đô thị. Hệ thống đường giao thông đô thị hiện đang ở trong tình trạng xuống cấp nhiều, chất lượng thấp. Trong các đô thị lớn, bãi đỗ xe đang là vấn đề nan giải. Thành phố Hà Nội hiện có 127 điểm đỗ xe ôtô công cộng, mức độ đáp ứng chỉ khoảng 20% nhu cầu.

Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 với mục tiêu là phát triển hợp lý hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, đảm bảo quỹ đất dành cho giao thông đô thị từ 16-26%, đẩy mạnh đầu tư hệ thống giao thông đô thị quy mô lớn tại các đô thị đặc biệt thì dự kiến lượng vốn cần thiết để đầu tư cho giao thông đô thị đến 2020 lên đến hàng triệu tỷ đồng. Tính riêng đối với Hà Nội, theo ước tính thì lượng vốn đầu tư để thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô từ nay đến 2020 khoảng 287 nghìn tỷ đồng.

2. Sự tham gia đầu tư của khu vực tư nhân đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị còn hạn chế

- Đối với lĩnh vực cấp nước:

Thời gian qua, nguồn vốn sử dụng cho phát triển hệ thống cấp nước chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách (vốn ODA và ngân sách nhà nước). Hiện chỉ có một số dự án cấp nước do khu vực tư nhân đầu tư theo hình thức BOO nhưng công suất cấp nước còn hạn chế. Qua khảo sát tại một số đô thị cho thấy, tại Hà Nội, dự án Nhà máy nước sông Đà do Tổng Công ty cổ phần Vinaconex đầu tư với công suất 300.000m3/ngày đêm, hiện tại năng lực khai thác chỉ khoảng 150.000m3/ngày đêm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng công suất cấp nước của 02 nhà máy Kênh Đông và Thủ Đức do khu vực tư nhân đầu tư theo hình thức BOO chỉ khoảng 540.000 m3/ngđ.

Hiện nay, nhiều nhà máy cấp nước do khu vực tư nhân đầu tư không khai thác hết công suất do tuyến ống phục vụ truyền dẫn không được đầu tư đồng bộ, khối lượng nước sản xuất ra chưa được tiêu thụ hết do chưa có khách hàng hoặc do chưa đạt được thỏa thuận về giá bán nước,….Trong mô hình khoán thu tiền nước theo đồng hồ tổng, mặc dù giá bán nước tới người tiêu dùng đã được quy định nhưng do các đơn vị kinh doanh không đủ kinh nghiệm, không quản lý được lượng nước thất thoát dẫn tới mức giá bán nước tới tay người tiêu dùng cao, ảnh hưởng quyền lợi khách hàng.

- Đối với lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải:

Tại hầu hết các đô thị ở Việt Nam, hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải chủ yếu do Nhà nước đầu tư và quản lý, vận hành thông qua nguồn vốn Ngân sách và nguồn vốn ODA. Hiện mới chỉ có một số dự án do các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư nhưng mới chỉ tập trung ở giai đoạn đầu tư xây dựng.

Tại Hà nội, dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Sở do tập đoàn Gamuda - Malaixia đầu tư theo hình thức BT với lượng vốn đầu tư trên 253 triệu USD, có công suất 200.000 m3/ngđ. Theo kết quả tính toán, sau khi hoàn thành thì nhà máy có khả năng xử lý 40% lượng nước thải của Hà Nội (thời điểm năm 2009). Nhà đầu tư đề xuất thu hồi vốn thông qua khai thác quỹ đất công viên và diện tích mặt nước hồ Yên Sở. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tham Lương - Bến Cát do liên danh gồm 3 nhà đầu tư thực hiện với công suất xử lý giai đoạn 1 là 131.000 m3/ngđ; giai đoạn 2 là 250.000 m3/ngđ. Theo tính toán tại thời điểm năm 2009, nhà máy này sẽ có khả năng xử lý 30% lượng nước thải của thành phố Hồ Chí Minh. Nhà đầu tư đề xuất được thu hồi vốn đầu tư nhà máy xử lý nước thải theo hình thức BT với phương án Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%, còn lại thu từ lợi nhuận của dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở từ khai thác quỹ đất do thành phố giao.

Các công ty thoát nước ở địa phương mặc dù có nhiều kinh nghiệm và lợi thế đầu tư phát triển hệ thống thoát nước nhưng lại không có khả năng về tài chính do đa phần còn tổ chức và hoạt động theo cơ chế bao cấp. Hệ thống thiết bị các nhà máy xử lý nước thải thường đòi hỏi khấu hao nhanh nhưng chế độ quy định khấu hao cứng như hiện nay ảnh hưởng nhiều tới việc tính toán hiệu quả đầu tư. Việc quy định mức phí thoát nước bằng 10% giá cấp nước như hiện nay khiến nhà đầu tư khó có khả năng thu hồi vốn nên rất khó thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực này.

- Đối với lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt:

Xã hội hoá dịch vụ thu gom, phân loại rác thải là một mô hình mới trong chủ trương quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Mô hình này được áp dụng tốt tại một số đô thị lớn như Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng.......Tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ tham gia vào công tác thu gom vận chuyển chất thải sinh hoạt giữa các thành phần tư nhân và nhà nước là 40% và 60%. Tại Hà Nội, hiện nay, có 14 tổ chức, cá nhân tiến hành đấu thầu, đặt hàng thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt. Cả nước hiện chỉ có một số nhà máy xử lý rác thải do khu vực tư nhân đầu tư xây dựng đã đi vào hoạt động nhưng quy mô còn nhỏ, khối lượng rác xử lý không đáng kể, công nghệ sử dụng chủ yếu vẫn là công nghệ chế biến phân compost: ví dụ, nhà máy Đông Vinh (Nghệ An) công suất 200 tấn/ngđ, Thủy Phương (Thừa Thiên Huế) 200 tấn/ngđ, Sơn Tây (Hà Nội) công suất 200 tấn/ngđ. Ngoài ra, cũng có một số dự án do khu vực tư nhân đầu tư sử dụng các công nghệ xử lý khác như chế tạo viên đốt, sản xuất điện, ga,.....Nhìn chung, mức độ xử lý rác từ các nhà máy này so với lượng rác các địa phương xử lý được còn thấp, ở Hà Nội chỉ đáp ứng khoảng 10%. Mô hình đầu tư phổ biến của các nhà máy xử lý rác là mô hình BOO với cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác nhau theo từng địa phương. Có thể thấy, việc huy động tiềm lực của các thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động xử lý chất thải rắn nhìn chung còn chưa sâu rộng. Công tác xã hội hóa trong quản lý chất thải rắn chủ yếu vẫn chỉ tập trung ở khâu thu gom, phân loại.

Nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt do khu vực tư nhân đầu tư còn gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện. Một số địa phương khi kêu gọi đầu tư còn đưa ra các yêu cầu mang tính ràng buộc về vị trí, quy mô dự án, các điểm thu gom rác,…..dẫn tới khó tính toán về hiệu quả dự án nên nhà đầu tư ít mặn mà tham gia đầu tư. Công nghệ xử lý rác chưa được xem xét, đánh giá đầy đủ trong quá trình thẩm định dự án, đặc biệt yêu cầu về tính đồng bộ giữa phân loại và xử lý rác, giữa công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sau xử lý,…..dẫn tới những bất hợp lý như: nhà máy hoạt động không hết công suất, sản phẩm đầu ra chất lượng thấp, không có khả năng tiêu thụ. Mức hỗ trợ chi phí xử lý rác của địa phương cho nhà đầu tư không linh hoạt, chưa phù hợp nên trong quá trình vận hành nhà máy làm phát sinh chi phí lớn. Thị trường tiêu thụ các sản phẩm của nhà máy xử lý rác còn hạn chế do tâm lý e ngại từ phía người sử dụng, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong tiêu thụ còn ít, các sản phẩm ít được tiêu chuẩn hóa. Mặt khác, cơ chế tín dụng, cho vay vốn chưa thật hấp dẫn, nhiều thủ tục nên chưa thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia trong lĩnh vực này.

- Đối với lĩnh vực giao thông đô thị:

Qua xem xét cho thấy, mức độ tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư xây dựng đường giao thông đô thị còn rất hạn chế, chủ yếu tập trung ở các khu vực đô thị mới, phạm vi nhỏ hẹp. Tại Hà Nội, thời gian qua  mới có 6 dự án đầu tư xây dựng đường giao thông được chấp thuận chủ trương theo phương thức BT nhưng tổng chiều dài chỉ khoảng 25 km; các quận huyện đề xuất 5 dự án theo phương thức BT, BOT, BTO với tổng chiều dài khoảng 34 km. Để thực hiện dự án, tất cả các nhà đầu tư đều đề xuất cơ chế đổi đất lấy hạ tầng.

Đặc thù các dự án giao thông đô thị là đòi hỏi nguồn vốn lớn, đòi hỏi tiềm lực tài chính của nhà đầu tư mạnh, nhiều kinh nghiệm,......Tuy nhiên ở nước ta,  các nhà đầu tư tư nhân chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tiềm lực tài chính còn yếu dẫn tới quá trình đầu tư các dự án giao thông đô thị còn chậm trễ, không đúng cam kết. Các dự án giao thông đô thị có nhiều yêu cầu kỹ thuật, kết nối liên quan tới hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong khi các thủ tục xin ý kiến chấp thuận còn rườm rà, nhiều đầu mối nên quá trình triển khai dự án thường chậm tiến độ, ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư và mong muốn của chính quyền địa phương. Việc áp dụng thuần túy cơ chế đổi đất lấy hạ tầng không mở ra nhiều khả năng thu hút các nhà đầu tư đồng thời lại ảnh hưởng tới quy hoạch phát triển của các đô thị.

3. Cơ chế chính sách về đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đồng bộ, thiếu chi tiết

a) Về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Theo quy định, để có cơ sở triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị, các địa phương phải xây dựng kịp thời các quy hoạch chi tiết hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị cho các lĩnh vực theo quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt. Tuy nhiên, công tác này còn tồn tại một số bất cập như:

- Về quản lý chất thải rắn sinh hoạt: Hiện mới chỉ có một vài địa phương (thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đăclắc, Bình Định) lập quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Một số địa phương khác mới dừng ở mức quy hoạch hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn (Thừa Thiên Huế) hoặc chỉ đề xuất các biện pháp quản lý môi trường (Long An). Nội dung chủ yếu trong đề xuất quy hoạch quản lý chất thải rắn vẫn chỉ xoay quanh vấn đề lựa chọn vị trí bãi chôn lấp/khu xử lý, chưa xây dựng được một quy hoạch quản lý tổng thể chất thải rắn. Công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn chưa được ban hành kịp thời, đặc biệt ở các đô thị nhỏ.

- Về quy hoạch cấp nước: Hiện chỉ có 02 đô thị đặc biệt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và 21 thành phố, thị xã hoàn thành quy hoạch cấp nước.

- Về thoát nước và xử lý nước thải: Trên tổng số 725 thành phố, thị xã, thị trấn (5 thành phố trực thuộc Trung ương, 91 thành phố, thị xã thuộc tỉnh và 629 thị trấn) mới chỉ có 11 thành phố, thị xã có quy hoạch chuyên ngành thoát nước và xử lý nước thải (gồm Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hải Phòng, Thành phố Biên Hoà, Thành phố Vũng Tàu, Thành phố Vinh, Thành phố Cà Mau, Thành phố Việt Trì, Thành phố Hải Dương, thị xã Thủ Dầu Một và Nam Bình Dương, Thị xã Rạch Giá).

- Về giao thông đô thị: Hiện 02 đô thị đặc biệt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. Các địa phương khác nhìn chung chưa xây dựng kịp thời các quy hoạch phát triển giao thông vận tải, đặc biệt các các đô thị mới hình thành hoặc chia tách, sáp nhập.

Mặc dù các địa phương đã nỗ lực rất nhiều trong việc xây dựng các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị nhưng các quy hoạch này thường được lập riêng rẽ, thiếu đồng bộ, chưa tính toán đầy đủ các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các định hướng nêu trong quy hoạch. Thực tế hiện nay, quy hoạch mạng lưới thoát nước chưa phù hợp với phân bố các điểm dân cư, hệ thống thu gom nước thải và nước mưa vẫn được sử dụng chung; có sự chưa đồng bộ giữa đường giao thông đô thị và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác,...

b) Về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị

Hiện nay, các văn bản về đầu tư xây dựng đã được Nhà nước ban hành tương đối đầy đủ; tuy nhiên, một số quy định về thủ tục thực hiện các dự án chưa thông thoáng, còn phức tạp, độ ổn định chưa cao như:

- Về Giấy chứng nhận đầu tư: Các quy định về thủ tục, nội dung xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư còn phức tạp, trùng lặp với nhiều nội dung trong quá trình thẩm định dự án trong khi các yêu cầu cần thiết khác như năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà đầu tư trong lĩnh vực, cam kết trách nhiệm của nhà đầu tư khi thực hiện theo các hợp đồng BT, BTO, BOT,….ít được làm rõ.

- Về thỏa thuận thông qua quy hoạch: Đối với những dự án không phù hợp với quy hoạch hoặc chưa có trong quy hoạch, do các văn bản hướng dẫn còn chưa cụ thể (mới chỉ nêu ra các yêu cầu chung về quy mô, vị trí) nên nhiều địa phương đưa ra các hướng dẫn không thống nhất, gây mất nhiều thời gian, ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư.

- Cơ chế chính sách trong bồi thường, giải phóng mặt bằng: Cơ chế chính sách trong bồi thường, giải phóng mặt bằng thường được điều chỉnh, quy định về mức giá đền bù chưa đảm bảo yếu tố thị trường, thiếu hài hòa về quyền lợi giữa người dân và nhà đầu tư, gây thắc mắc, khiếu kiện làm kéo dài thời gian thực hiện dự án; thậm chí không thể giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

- Về việc lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước khi thẩm định dự án: Hiện chưa có quy định về một đầu mối cho ý kiến đối với các nội dung dự án có liên quan đến quản lý nhà nước nên quá trình thẩm định dự án của nhà đầu tư còn kéo dài.

- Vấn đề xin ý kiến chấp thuận về kết nối hạ tầng: Qua khảo sát một số dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị (đặc biệt giao thông đô thị) cho thấy, có nhà đầu tư phải xin hàng chục văn bản chấp thuận khác nhau của các cơ quan quản lý về điện, nước, thông tin, thủy lợi,….gây mất nhiều thời gian, ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư.

c) Về cơ chế chính sách để thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị

Hiện nay, Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế chính sách về khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị nhưng còn tồn tại một số bất cập cần được xem xét, giải quyết, cụ thể như sau:

- Về hình thức đầu tư:

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 78/2007/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng-kinh doanh-chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng-chuyển giao-kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng-chuyển giao đối với các lĩnh vực kết cấu hạ tầng. Nghị định đã quy định về lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục và các ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư phát triển công trình kết cấu hạ tầng (trong đó có các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị) theo các hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT. Theo quy định của Nghị định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn về hồ sơ mời thầu, phương thức, trình tự, thủ tục thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán hợp đồng dự án. Tuy nhiên, cho đến nay, văn bản hướng dẫn này chưa được ban hành, gây nhiều khó khăn trong việc thực hiện.

Nghị định 78/2007/NĐ-CP cũng đã có những quy định về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư, quy định về nội dung các hợp đồng dự án nhưng cần thiết phải có các văn bản hướng dẫn chi tiết để tạo thuận lợi cho việc thực hiện, kể cả văn bản về việc giải quyết các tranh chấp về vấn đề này.

- Về các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, khai thác vận hành:

Nghị định 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường quy định về các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ về vốn, đất đai, trợ giá, tiêu thụ sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường. Hoạt động bảo vệ môi trường liên quan đến nhiều lĩnh vực nhưng trong phạm vi Đề án, có 02 lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là xử lý chất thải và xử lý nước thải. Các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ được quy định trong Nghị định bao gồm: Nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng hoặc cho vay vốn đầu tư với mức ưu đãi; tạo mặt bằng sạch, hỗ trợ đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào; hỗ trợ vay vốn sau đầu tư; ưu đãi các khoản thuế nhập khẩu, thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng; cho phép tăng tỷ lệ khấu hao tài sản cố định của dự án; hỗ trợ các chi phí sản xuất, hỗ trợ thị trường và tiêu thụ sản phẩm của dự án,…..

Theo Nghị định này, các Bộ, ngành phải ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định, bao gồm: hướng dẫn về hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng; hướng dẫn việc ưu đãi, hỗ trợ vốn đầu tư; hướng dẫn việc cho vay vốn và thực hiện hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư đối với dự án vay vốn của Ngân hàng phát triển Việt Nam; hướng dẫn thủ tục, cơ chế thực hiện hỗ trợ chi phí đầu vào trong quá trình khai thác, vận hành dự án; hướng dẫn về điều kiện trợ giá, mức trợ giá và thời gian trợ giá; hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích, quảng bá sản phẩm đối với sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường,……Tuy nhiên, cơ chế hỗ trợ theo quy định của Nghị định 04/2009/NĐ-CP chủ yếu hỗ trợ trực tiếp bằng vốn ngân sách nhà nước nên sẽ khó khả thi trong thực hiện do khả năng ngân sách còn hạn chế. Mặt khác, do các văn bản hướng dẫn chưa được ban hành nên việc triển khai thực hiện các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của Nghị định 04/2009/NĐ-CP còn khó khăn.

Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh nước sạch đã tạo cơ chế về định giá nước sạch theo hướng thị trường. Tuy nhiên, trên thực tế giá bán nước sạch do các địa phương quy định còn thấp, chưa đáp ứng đủ chi phí đầu tư và kinh doanh nên khó thu hút được các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế khác tham gia. Quy định về thu phí nước thải theo Nghị định 67/2003/NĐ-CP (mức tối đa bằng 10% phí cấp nước sạch) chưa thể đáp ứng chi phí đầu tư và nhu cầu quản lý, vận hành hệ thống; mặt khác, mức phí thu được còn phải nộp vào quỹ bảo vệ môi trường, chỉ được dành 40-50% cho công tác quản lý, vận hành.

Thời gian qua, một số địa phương đã có cơ chế khuyến khích đầu tư nhưng chủ yếu cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế mà chưa có quy định riêng cho hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tại một số đô thị lớn có tốc độ đô thị hóa cao, mật độ dân tập trung lớn (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) mặc dù đã ban hành và áp dụng cơ chế đổi đất lấy hạ tầng đối với một số dự án giao thông đô thị nhưng cơ chế này còn nhiều bất cập.

4. Nguyên nhân của những tồn tại

Thực trạng đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị thời gian qua cho thấy nhu cầu vốn đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị nếu chỉ dựa vào nguồn lực đầu tư của Nhà nước sẽ gặp nhiều khó khăn. Để giảm bớt gánh nặng cho Ngân sách và tranh thủ kinh nghiệm quản lý có hiệu quả của khu vực kinh tế tư nhân đòi hỏi phải có cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế này tham gia đầu tư và khai thác, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thực tế thời gian qua đã xuất hiện các dự án đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân vào hạ tầng kỹ thuật đô thị nhưng còn rất hạn chế. Nguyên nhân của những tồn tại này là do:

- Hạ tầng kỹ thuật đô thị là lĩnh vực phức tạp trong khi kinh nghiệm xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực này ở Việt Nam còn thiếu. Do vậy, hệ thống cơ chế chính sách hiện có chưa có sức thu hút mạnh các thành phần kinh tế tham gia đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Các cơ chế chính sách thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị thường mới được ban hành, đòi hỏi các Bộ, ngành địa phương phải có nhiều hướng dẫn kịp thời nhưng thực tế chưa đáp ứng được yêu cầu. Các điều kiện, thủ tục ưu đãi chưa đồng bộ nên nhà đầu tư còn gặp khó khăn trong tiếp cận các cơ hội đầu tư và tổ chức thực hiện các dự án. Ở một số dự án, tuy đã được áp dụng các biện pháp ưu đãi nhưng để được hưởng các ưu đãi, chủ đầu tư còn gặp những khó khăn về chuẩn bị mặt bằng dự án, các thủ tục về vay vốn, lãi suất, thời hạn cho vay, giá sản phẩm đầu ra, thủ tục được hưởng hỗ trợ tài chính của Nhà nước,……

- Thiếu sự phối hợp, hỗ trợ đồng bộ, kịp thời của cơ quan nhà nước đối với quá trình triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị:

+ Các Bộ, ngành, địa phương chưa chủ động, chưa công khai trong việc lập và công bố thông tin về danh mục các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị theo thứ tự ưu tiên cũng như các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, các thông tin kinh tế - xã hội liên quan,......Điều này gây khó khăn cho các nhà đầu tư khi muốn tiếp cận, tìm hiểu thông tin phục vụ việc đề xuất dự án.

+ Do chưa có các hướng dẫn cụ thể về lựa chọn nhà đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị dẫn tới khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là kinh nghiệm và năng lực tài chính của nhà đầu tư không đáp ứng yêu cầu dự án.

+ Sự phối hợp giữa chính quyền với nhà đầu tư, giữa nhà đầu tư và người dân trong đền bù, giải phóng mặt bằng còn chưa đồng bộ. Qua khảo sát cho thấy, các dự án giao thông đô thị đều thi công rất chậm chạp, không đạt tiến độ mà hầu hết do nguyên nhân chậm đền bù, giải phóng mặt bằng.

+ Thủ tục liên quan tới cấp Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký đầu tư còm rườm rà, mất nhiều thời gian, qua nhiều bước thẩm định nhưng chưa ràng buộc trách nhiệm và các cam kết của chính quyền với nhà đầu tư dẫn tới nhiều trở ngại trong giai đoạn sau

+ Các địa phương chưa xây dựng cơ chế một đầu mối về việc lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thẩm định dự án; hầu hết vẫn chỉ sử dụng các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ mà chưa có hướng dẫn cụ thể đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của mình (đặc biệt các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ về mặt bằng, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá sản phẩm đầu ra,.....). Đặc thù các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị là liên quan tới nhiều lĩnh vực chuyên ngành, nhà đầu tư không thể nắm bắt hết các thông tin, yêu cầu, thủ tục nếu không có sự hỗ trợ từ phía Nhà nước. Bởi vậy, việc phải trực tiếp lấy ý kiến các cơ quan liên quan đến dự án sẽ rất phức tạp, nhiều đầu mối, gây cản trở lớn đối với các nhà đầu tư

+ Đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng vốn Nhà nước từ 30% trở lên, trình tự, thủ tục liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện các công việc của dự án còn rất phức tạp, rườm rà. Theo tính toán, đối với một dự án đầu tư xây dựng, để hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư phải thực hiện 6 bước công việc với khoảng 20 thủ tục thẩm định, phê duyệt, tổng thời gian trung bình khoảng 4 – 6 tháng.

- Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị thường đòi hỏi lượng vốn lớn. Tuy nhiên, năng lực các nhà đầu tư tham gia đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị còn yếu, đặc biệt là năng lực tài chính và kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện dự án. Do hạn chế năng lực tài chính và uy tín nên việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi còn khó khăn; khả năng lựa chọn nhà đầu tư tốt cũng không dễ dàng do số lượng các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm đối với lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị còn ít.

- Tính hấp dẫn của các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa cao do các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị thường đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thực hiện dài, khả năng thu hồi vốn khó khăn trong khi Nhà nước chưa có cơ chế cụ thể, rõ ràng để ưu đãi, khuyến khích các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư vào lĩnh vực này. Việc tính toán cơ chế thu hồi vốn đối với các dự án này cũng rất phức tạp…..Do đó, các nhà đầu tư ít mặn mà đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Trách nhiệm các cơ quan quản lý chưa được quy định cụ thể trong các văn bản hướng dẫn của các Bộ ngành dẫn tới chồng chéo trách nhiệm, cam kết của nhà nước chưa cụ thể, thiếu rõ ràng. Việc quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị còn nhiều đầu mối; việc phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước và quản lý của nhà đầu tư đối với lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị còn chưa cụ thể.

- Vai trò tham gia, hỗ trợ của Nhà nước đối với các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị còn yếu, chưa có nhiều biện pháp phù hợp. Hiện nay, biện pháp hỗ trợ của Nhà nước được các nhà đầu tư ưa thích chủ yếu dựa vào đất đai thông qua giá trị quyền sử dụng đất trong khi nguồn lực này có hạn và nhà đầu tư thường chọn các khu vực có khả năng sinh lời cao. Mặt khác, nhiều địa phương còn thiếu các cam kết, hỗ trợ cụ thể để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng và an toàn cho các nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư chưa hoàn toàn yên tâm, còn lưỡng lự, e ngại sự không ổn định của các biện pháp ưu đãi trong quá trình thực hiện dự án như: đảm bảo nguyên liệu đầu vào, thị trường tiêu thụ, bảo lãnh vay vốn, mức giá sản phẩm đầu ra…..

- Thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý trong xây dựng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị; việc tính toán khả năng thực hiện theo quy hoạch chưa đầy đủ, năng lực lập quy hoạch còn hạn chế dẫn tới chất lượng các đồ án quy hoạch không cao, thường phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện; chưa chú trọng việc tính toán các nguồn lực thực hiện quy hoạch,….

II. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG VIỆC THU HÚT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

1. Kinh nghiệm hợp tác giữa Nhà nước và tư nhân trong đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị

Hiện nay trên thế giới, mô hình đầu tư thông qua liên kết Nhà nước - tư nhân (Public-Private Partnership - PPP) trong lĩnh vực đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được áp dụng phổ biến ở nhiều nước. Đây là m« h×nh nhà nước và t nh©n cung cấp tài sản hoặc dịch vụ trên cơ sở hợp đồng được ký kết. Các mô hình đầu tư theo hình thức PPP cũng rất đa dạng theo từng lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị như: nhà nước đầu tư và trực tiếp vận hành hoặc tư nhân đầu tư và chuyển giao cho nhà nước vận hành hoặc tư nhân đầu tư và khai thác, vận hành. Qua nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước cho thấy mô hình đầu tư theo phương thức PPP cũng có những nét khác biệt.

a) Hợp tác nhà nước và tư nhân trong đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của một số nước châu Á

Kinh nghiệm của một số nước châu Á khi áp dụng mô hình hợp tác PPP trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị có một số vấn đề nổi bật sau:

- Trong việc đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị phần lớn vẫn sử dụng nguồn vốn Nhà nước, đặc biệt các lĩnh vực ít có khả năng thu hồi vốn, tính hấp dẫn không cao như thoát nước và xử lý nước thải. Ở một số lĩnh vực khác như cấp nước, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân. Trong khâu khai thác, vận hành các dự án cũng đã có sự tham gia của khu vực tư nhân nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và quản lý vận hành

- Khu vực tư nhân tham gia nhiều vào lĩnh vực phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt

- Chính sách khuyến khích, hỗ trợ thường thực hiện thông qua việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện các cam kết của chính quyền về hỗ trợ kinh phí xử lý nước thải, rác thải,....

b) Hợp tác nhà nước và tư nhân trong đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của một số nước châu Âu

Hình thức quản lý các hệ thống cấp thoát nước ở một số quốc gia châu Âu như sau:

- Chính quyền các thành phố chịu trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống cấp thoát nước hoặc chính quyền đô thị chịu trách nhiệm đầu tư các hệ thống cấp thoát nước, sau đó lập hợp đồng cho công ty tư nhân thuê để sản xuất cung cấp dịch vụ và kinh doanh.

- Việc đầu tư hệ thống cấp thoát nước do Nhà nước thực hiện hoặc mô hình Nhà nước và nhà đầu tư cùng thực hiện. Chính quyền thành phố có trách nhiệm xác định quy mô và hướng phát triển của các dịch vụ cấp thoát nước trong khu vực.

2. Một số nhận xét

Qua nghiên cứu mô hình Nhà nước và tư nhân hợp tác để đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị của một số nước, có thể rút ra một số nhận xét sau:

- Nhà nước luôn đóng vai trò chủ đạo trong việc đầu tư và quản lý khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là các lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn, ít có khả năng thu hồi vốn đầu tư

- Hệ thống các cơ chế chính sách trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị ở các nước trên thế giới rất đa dạng, nhiều tính chất khác biệt. Điều này phụ thuộc vào chế độ chính trị, điều kiện kinh tế và điều kiện tự nhiên của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, cũng có những nước có chế độ chính trị, điều kiện kinh tế-xã hội gần giống nhau nhưng lại có chính sách hoạt động, ưu đãi và hỗ trợ khác nhau.

- Mô hình đầu tư và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được xây dựng riêng theo từng lĩnh vực. Trong mỗi mô hình, vai trò của Nhà nước trong việc quản lý, khuyến khích hỗ trợ cũng được thể hiện ở mức độ khác nhau

- Ở nhiều nước, lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thu hút nhiều sự tham gia của khu vực tư nhân là cấp nước và thu gom, phân loại, xử lý chất thải. Đối với các lĩnh vực còn lại như giao thông đô thị, thoát nước và xử lý nước thải thì có sự phân tán giữa các nhóm nước do xuất phát từ đặc điểm hệ thống kinh tế và mô hình quản lý xã hội.

- Về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ: Nhà nước thường sử dụng các công cụ ưu đãi, khuyến khích mang tính kinh tế kết hợp với việc tăng cường sự tham gia của các cơ quan Nhà nước trong việc đảm bảo sự ổn định, tạo lập sự an tâm cho các nhà đầu tư thuộc khu vực tư nhân. Thậm chí ở một số nước, nhiều lĩnh vực trọng yếu thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị (nước sạch, thoát nước,…) đều do tư nhân đảm nhận toàn bộ dưới sự giám sát chặt chẽ của Nhà nước.

PHẦN THỨ BA

GIẢI PHÁP KHUYẾN KHÍCH CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ THAM GIA ĐẦU TƯ HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

I. CÁC GIẢI PHÁP VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

1. ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ VỀ ĐẤT ĐAI

Các ưu đãi, hỗ trợ về hạ tầng và đất đai đối với lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt được thực hiện theo quy định của Nghị định 04/2009/NĐ-CP. Đối với lĩnh vực cấp nước, Đề án đề xuất mở rộng chính sách ưu đãi về đất đai trong hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án, ưu tiên bố trí quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, giảm tiền sử dụng đất. Các đề xuất cụ thể đối với từng dự án như sau:

a) Hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình ngoài hàng rào

- Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và các nhà máy cấp nước được Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình đường giao thông, điện, cấp thoát nước ngoài phạm vi dự án;

- Trường hợp nhà nước chưa cân đối kịp vốn hỗ trợ các công trình, hạng mục công trình theo tiến độ của dự án thì chủ đầu tư được sử dụng các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư. Số vốn này sẽ được Nhà nước hoàn trả sau và có tính lãi suất vay vốn hoặc trừ vào các khoản mà chủ đầu tư phải nộp ngân sách theo quy định.

b) Hỗ trợ về giải phóng mặt bằng

- Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt được Nhà nước bố trí quỹ đất đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng

- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước được ưu tiên bố trí quỹ đất đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng chủ đầu tư phải hoàn trả chi phí này.

c) Ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

- Diện tích đất sử dụng để xây dựng cơ sở xử lý chất thải sinh hoạt tập trung, xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước được giảm 50% tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

2. ĐƠN GIẢN THỦ TỤC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Hiện chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị. Do vậy, để có cơ sở lựa chọn nhà đầu tư một cách thuận lợi, có thể áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư, rút ngắn các bước lựa  chọn khi có nhiều nhà đầu tư cùng tham gia. Các đề xuất cụ thể như sau:

a) Chính quyền địa phương cung cấp miễn phí các thông tin về quy hoạch xây dựng, tình hình kinh tế-xã hội, cơ chế chính sách, thị trường và các thông tin có liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị;

b) Lập và công bố thông tin về danh mục các dự án theo thứ tự ưu tiên và các thông tin về dự án gồm các chỉ tiêu chủ yếu, các chính sách ưu đãi khác của địa phương đối với dự án trên hệ thống mạng thông tin về khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị:

- Dự án có tính chất vùng, liên vùng, liên tỉnh: Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức nghiên cứu và công bố danh mục các dự án theo thứ tự: xử lý chất thải sinh hoạt, xử lý nước thải sinh hoạt, cấp nước.

- Dự án phục vụ nhu cầu dân sinh cấp bách của địa phương: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức nghiên cứu và công bố danh mục các dự án phục vụ nhu cầu dân sinh cấp bách của địa phương. Lĩnh vực ưu tiên theo thứ tự: xử lý chất thải rắn sinh hoạt, xử lý nước thải sinh hoạt, cấp nước.

c) Làm rõ và giảm thiểu các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư

Việc lựa chọn nhà đầu tư căn cứ vào các tiêu chí về năng lực tài chính, năng lực quản lý, kinh nghiệm và đề xuất về giá cả dịch vụ, sản phẩm đối với dự án có mục đích kinh doanh. Riêng yêu cầu về năng lực tài chính, mức vốn sở hữu tối thiểu mà nhà đầu tư phải đáp ứng là 10% tổng mức đầu tư của dự án.

- Đối với dự án chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham dự: Căn cứ hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư để xem xét, chỉ định thầu

- Đối với dự án có nhiều nhà đầu tư đăng ký: Căn cứ hồ sơ dự thầu của các nhà đầu tư để xem xét, lựa chọn.

3. ĐƠN GIẢN HÓA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị, theo như đề xuất nêu trên thì quá trình lựa chọn nhà đầu tư đã xem xét nhiều nội dung về khả năng thực hiện, thỏa thuận giữa chính quyền và nhà đầu tư nên có thể bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Việc chưa có quy định một đầu mối lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thẩm định dự án cũng như thực hiện các thủ tục trong đấu thầu có thể ảnh hưởng nhiều tới thủ tục, thời gian thực hiện dự án thí điểm; do vậy, có thể xem xét rút ngắn các thủ tục này. Các đề xuất cụ thể như sau:

a) Xem xét, bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị;

b) Sở Xây dựng (đối với dự án nhóm B, C) làm đầu mối phối hợp với các Sở, ngành có liên quan; Bộ Xây dựng (đối với dự án nhóm A, các dự án có tính chất liên vùng) là đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương có liên quan để tổ chức lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về môi trường, cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy,......trong quá trình thẩm định dự án. Việc lấy ý kiến các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan được thực hiện trực tiếp, một lần tại cuộc họp lấy ý kiến;

c) Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc dự án, kể cả các dự án sử dụng vốn Nhà nước từ 30% trở lên, trừ các gói thầu mua sắm thiết bị công nghệ phải nhập khẩu.

4. XÂY DỰNG CƠ CHẾ HỖ TRỢ VỀ TÀI CHÍNH

Các ưu đãi, hỗ trợ về tài chính đối với xử lý chất thải rắn sinh hoạt và xử lý nước thải thực hiện theo các quy định của Nghị định 04/2009/NĐ-CP; bên cạnh đó có đề xuất cụ thể về hỗ trợ chi phí đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đối với lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt; đề xuất bổ sung phương án Nhà nước không hỗ trợ trực tiếp mà nhà đầu tư được vay vốn ưu đãi tới 85% tổng mức đầu tư từ Ngân hàng phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng. Riêng đối với lĩnh vực cấp nước, nhà đầu tư được Nhà nước bù chênh lệch giá nước sạch. Các đề xuất cụ thể như sau:

a) Ưu đãi và hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng

Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được hưởng các ưu đãi như sau:

- Được Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% vốn đầu tư xây dựng (trong đó 40% từ ngân sách trung ương và 10% từ ngân sách địa phương), vốn đầu tư của nhà đầu tư 10%, phần còn lại (40%) được vay vốn ưu đãi Ngân hàng phát triển Việt Nam hoặc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt nam hoặc,

- Được Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho vay với tỷ lệ tối đa là 85% tổng mức đầu tư của dự án với lãi suất 3%/năm trong thời gian 15 năm và được ân hạn trong thời gian xây dựng, được đảm bảo nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi bằng thế chấp các tài sản hình thành từ vốn vay và do chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn trả vốn vay. Ngân sách nhà nước thực hiện cấp bù lãi suất cho Ngân hàng phát triển Việt Nam để thực hiện cho vay vốn.

b) Ưu đãi về thuế nhập khẩu

Theo quy định của Nghị định 04/2009/NĐ-CP, các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và xử lý nước thải sinh hoạt trong quá trình đầu tư xây dựng nếu nhập khẩu máy móc, thiết bị được miễn thuế nhập khẩu.

c) Ưu đãi thuế giá trị gia tăng

Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được hưởng các ưu đãi thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định của Nghị định 04/2009/NĐ-CP. Tuy nhiên, do chưa có quy định cụ thể về mức thuế suất ưu đãi nên đề xuất mức ưu đãi cụ thể như sau:

- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được hưởng ưu đãi về thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất là 5%

- Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được miễn thuế giá trị gia tăng.

d) Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt và cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt khi đi vào vận hành, khai thác được hưởng các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định 04/2009/NĐ-CP. Tuy nhiên, do chưa có quy định cụ thể nên đề xuất các dự án này được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm đầu sau khi vận hành dự án, giảm 50% mức thuế phải nộp cho 3 năm tiếp theo.

đ) Ưu đãi về thuế, phí khác

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được miễn phí bảo vệ môi trường.

e) Khấu hao tài sản cố định

Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khi đi vào vận hành, khai thác được hưởng ưu đãi về khấu hao tài sản cố định theo đúng quy định của Nghị định 04/2009/NĐ-CP với mức khấu hao nhanh gấp 1,5 lần mức khấu hao theo chế độ hiện hành.

g) Hỗ trợ chi phí đầu vào

- Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt được hưởng các ưu đãi sau:

+ Hỗ trợ 100% chi phí vận chuyển chất thải từ nguồn phát thải đến cơ sở xử lý chất thải;

+ Hỗ trợ chi phí chôn lấp 10% rác thải không xử lý hết;

+  Được Nhà nước hỗ trợ 50% giá điện phục vụ trực tiếp sản xuất.

- Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: được Nhà nước chi trả toàn bộ chi phí xử lý nước thải trong quá trình khai thác, vận hành.

h) Hỗ trợ tiêu thụ và hỗ trợ về giá đối với sản phẩm

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt:

Nghị định 04/2009/NĐ-CP đã quy định các ưu đãi về hỗ trợ tiêu thụ và hỗ trợ về giá đối với sản phẩm của cơ sở xử lý chất thải sinh hoạt khi đi vào vận hành, khai thác. Tuy nhiên, do Nghị định chưa quy định cụ thể nên việc hỗ trợ tiêu thụ và hỗ trợ về giá đối với sản phẩm của cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện như sau:

+ Nhà nước hỗ trợ theo nguyên tắc đảm bảo thu đủ bù chi cộng lãi suất hợp lý. Thời gian trợ giá đối với sản phẩm căn cứ vào thời điểm dự án bắt đầu có sản phẩm và khả năng bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm. Việc trợ giá sản phẩm của dự án được thực hiện thông qua chi trả phí xử lý rác thải theo mức cụ thể do địa phương quy định;

+ Trong trường hợp gặp khó khăn khi tiếp cận thị trường sẽ được Nhà nước thực hiện hỗ trợ bao tiêu sản phẩm trong khoảng 2-3 năm;

+ Nguồn kinh phí hỗ trợ giá được lấy từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

- Đối với dự án cấp nước sạch:

Căn cứ nhu cầu và khả năng tham gia của nhà đầu tư trong lĩnh vực này, đề án đề xuất cơ chế sau:

+ Khi đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước, nhà đầu tư cần tính toán chi phí đầu tư xây dựng, chi phí quản lý, vận hành và lợi nhuận định mức để bảo đảm đủ thu bù chi cộng lãi suất hợp lý trên cơ sở giá nước cho địa phương ban hành;

+ Trường hợp giá nước do địa phương ban hành không đủ bù đắp chi phí sẽ được Nhà nước bù chênh lệch giá trên cơ sở xác định phần chênh lệch giữa giá sản xuất và giá bán nước.

5. CÁC BIỆN PHÁP KHÁC

a) Các chi phí hỗ trợ, quảng bá sản phẩm; tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho phép hạch toán các chi phí thực hiện các hoạt động trên vào chi phí sản xuất;

b) Xây dựng cơ chế đảm bảo sự ổn định lâu dài của các cam kết của Nhà nước đối với các nhà đầu tư khi tham gia đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị;

c) Tuyên truyền, phổ biến về cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

II. LỰA CHỌN MÔ HÌNH ĐẦU TƯ PHÙ HỢP

Trên cơ sở các giải pháp hỗ trợ cụ thể về tài chính như đã đề xuất, kết hợp với kinh nghiệm của một số nước trong việc phối hợp giữa Nhà nước và tư nhân trong đầu tư xây dựng và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, việc tham gia đầu tư của các thành phần kinh tế khác thực hiện theo các mô hình sau:

1. Mô hình nhà đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh, Nhà nước hỗ trợ trong quá trình đầu tư xây dựng bằng các cơ chế ưu đãi cụ thể. Mô hình này áp dụng cho các lĩnh vực sau: cấp nước, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giao thông đô thị.

2. Mô hình nhà đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng và chuyển giao cho nhà nước khai thác vận hành hoặc Nhà nước ký hợp đồng thuê khai thác vận hành, Nhà nước hỗ trợ một phần vốn trong quá trình đầu tư xây dựng. Nhà nước trả dần vốn đầu tư xây dựng của nhà đầu tư theo lãi suất, thời gian hoàn trả vốn trên cơ sở thỏa thuận với nhà đầu tư trong hợp đồng. Mô hình này áp dụng cho các lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt và giao thông đô thị. Trường hợp Nhà nước thuê khai thác vận hành thì Nhà nước chi trả chi phí khai thác vận hành theo thỏa thuận.

PHẦN THỨ TƯ                                                                                                           ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM

Để có cơ sở đánh giá một cách đầy đủ tính khả thi của cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị cần thiết phải tiến hành áp dụng thí điểm tại một số địa phương các cơ chế này. Trên cơ sở tổng kết, đánh giá việc áp dụng thí điểm sẽ đề xuất ban hành cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị trên phạm vi cả nước.

I. LỰA CHỌN LĨNH VỰC ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM

Hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm các lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chiếu sáng đô thị, công viên, cây xanh, nghĩa trang và giao thông đô thị. Tuy nhiên, một số lĩnh vực không được lựa chọn để tổ chức áp dụng thí điểm do các lý do sau:

- Đối với lĩnh vực giao thông đô thị, các thành phần kinh tế khác chủ yếu đề xuất cơ chế đầu tư “đổi đất lấy hạ tầng”. Cơ chế này hiện nay không được khuyến khích. Mặt khác, việc đầu tư đường đô thị theo hình thức thu hồi vốn thông qua thu phí là khó khả thi do gặp khó khăn trong khâu tổ chức thu phí tại các tuyến đường nội đô. Ngoài ra, việc đầu tư một số loại hình giao thông đô thị khác như tàu điện ngầm, đường sắt trên cao đòi hỏi lượng vốn lớn, công nghệ phức tạp, trình độ quản lý cao nên khả năng tham gia của các thành phần kinh tế trong nước còn rất hạn chế. Riêng việc đầu tư xây dựng loại hình giao thông tĩnh (bãi đỗ xe các loại), về thực chất chỉ tồn tại vướng mắc về thủ tục pháp lý như quy hoạch, đất đai, trình tự thủ tục đầu tư.

- Đối với lĩnh vực cấp nước, hiện đã có các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư. Trên thực tế, việc đầu tư của các thành phần kinh tế khác trong lĩnh vực này chủ yếu gặp vướng mắc về mặt bằng, thủ tục pháp lý và giá bán nước sạch.

- Đối với lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ để ban hành các cơ chế, chính sách có liên quan đến việc tổ chức triển khai “Chương trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị áp dụng công nghệ hạn chế  chôn lấp giai đoạn 2009-2020” (Tờ trình 86/TTr-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình nói trên)

- Đối với một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật khác như chiếu sáng đô thị, công viên, cây xanh, nghĩa trang chưa thực sự đòi hỏi cơ chế ưu đãi, khuyến khích sự tham gia đầu tư của các thành phần kinh tế khác.

Riêng lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, việc đầu tư do Nhà nước đảm nhận (chủ yếu thông qua nguồn vốn ODA), hầu như chưa có sự tham gia đầu tư của các thành phần kinh tế khác. Trong khi đó, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị đang trở thành vấn đề bức xức của xã hội do Nhà nước chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư của lĩnh vực này. Do vậy, lĩnh vực xử lý nước thải cần thiết có sự tham gia đầu tư, quản lý khai thác vận hành của các thành phần kinh tế khác nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và góp phần nâng cao chất lượng công tác xử lý nước thải sinh hoạt đô thị.

II. LỰA CHỌN ĐỊA PHƯƠNG ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM

Việc lựa chọn các địa phương để triển khai các dự án thí điểm áp dụng cơ chế mẫu dựa trên các căn cứ sau:

- Địa phương có nhu cầu cấp thiết về xử lý nước thải sinh hoạt;

- Địa phương đại điện cho các loại đô thị  theo các vùng miền;

- Địa phương có điều kiện thuận lợi và địa phương có điều kiện khó khăn để tổ chức triển khai dự án.

Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên, dự kiến chọn một số địa phương để triển khai các dự án thí điểm áp dụng cơ chế mẫu gồm: tỉnh Bình Định (thành phố Quy Nhơn), tỉnh Khánh Hòa (thành phố Nha Trang), tỉnh Quảng Bình (thành phố Đồng Hới). Mỗi địa phương trên được đầu tư xây dựng 01 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt. Địa điểm cụ thể để đầu tư xây dựng các nhà máy thí điểm sẽ do các địa phương giới thiệu, phù hợp với nhu cầu xây dựng, quy hoạch xây dựng của địa phương.

Ngoài các địa phương được chọn thí điểm, khuyến khích các địa phương khác vận dụng cơ chế mẫu để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị trong điều kiện phù hợp.

III. XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM

1. Hình thức đầu tư:

- Hình thức thứ nhất: Nhà đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng và chuyển giao cho Nhà nước tổ chức khai thác, vận hành. Nhà nước hỗ trợ một phần vốn trong quá trình đầu tư xây dựng và trả dần vốn của nhà đầu tư trong khoảng thời gian nhất định với lãi suất tương đương với lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại.

- Hình thức thứ hai: Nhà đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng và khai thác, vận hành. Nhà nước hỗ trợ trong quá trình đầu tư xây dựng và chi trả phí xử lý nước thải để đảm bảo chi phí khai thác, vận hành.

2. Các thông tin chính của Dự án:

- Quy mô: công suất xử lý 12.000m3/ngày đêm;

- Công nghệ xử lý: theo phương pháp kết hợp kỵ khí và yếm khí;

- Quy mô chiếm đất: khoảng 5ha;

- Các công trình, hạng mục công trình chính: Trạm bơm nước thải; Đường ống dẫn áp lực; Trạm xử lý nước thải (Bể lắng cát; Bể điều hòa; Bể lắng đứng; Bể UASB; Bể Aeroten; Bể lắng II; Bể khử trùng; Hệ thống đường ống công nghệ bằng thép; Hệ thống điện hạ thế; Máy nén khí; Máy bơm bùn; Máy nén bùn băng tải; Máy bơm ly tâm);

- Thời gian thực hiện đầu tư xây dựng: khoảng 1,5 năm;

- Thời gian tính toán dự án: 20 năm;

- Tỷ suất lợi nhuận tối thiểu chấp nhận được: 4,07%;

- Nhà nước trả dần chi phí đầu tư với mức lãi suất bằng lãi suất cho vay dài hạn là 10,5%;

- Tổng mức đầu tư của dự án được xác định trên cơ sở xử lý số liệu của một số dự án tương tự đã đầu tư; mặt bằng giá quý III/2009. Tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được dự kiến là: 142.647.000.000 đồng

- Dự án được giao mặt bằng sạch, không phải chi trả chi phí giải phóng mặt bằng.

- Miễn tiền sử dụng đất;

- Nhà nước hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư.

3. Kết quả phân tích đánh giá:

a. Đối với hình thức đầu tư thứ nhất:

Trong trường hợp này, Nhà nước hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư xây dựng, phần còn lại doanh nghiệp tự huy động. Sau khi chuyển giao, Nhà nước sẽ trả dần trong 5 năm với lãi suất bằng với lãi suất ngân hàng thương mại cho vay dài hạn là 10,5%. Kết quả tính toán cụ thể như sau:

- Vốn nhà nước góp 50% : 71.324 triệu đồng

- Vốn huy động của doanh nghiệp 50% : 71.324 triệu đồng

- Tổng số trả gốc và lãi trong 5 năm: 95.279 triệu đồng

Theo phương án trên, hàng năm Nhà nước sẽ trả dần cho Nhà đầu tư với số tiền là 19.056 triệu đồng/năm, trong thời gian 5 năm.

b. Đối với hình thức đầu tư thứ hai:

Trường hợp này, trong quá trình đầu tư xây dựng, vận hành công trình, Nhà nước hỗ trợ:

- Miễn thuế nhập khẩu; Thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) 5%; Thuế thu nhập doanh nghiệp miễn trong 5 năm đầu và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo;

- Khấu hao tài sản cố định: Thời gian tính khấu hao nhanh gấp 1,5 lần so với quy định;

- Nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng 50%; doanh nghiệp bỏ vốn 10%; phần còn lại Ngân hàng phát triển Việt Nam cho vay vốn ưu đãi 3,0%/năm;

Sự phụ thuộc của Giá trị hiện tại thuần của dự án (NPV) vào phí xử lý nước thải sau khi tính toán được thể hiện trên đồ thị sau:

Trên cơ sở các ưu đãi về đầu tư xây dựng và vận hành của Nhà nước như trên, để doanh nghiệp đầu tư xây dựng và vận hành dự án có hiệu quả thì hàng năm Nhà nước trả cho doanh nghiệp phí xử lý nước thải bình quân khoảng 4.500 đ/m3, thời gian thu hồi vốn khoảng 13 năm.

Kết quả tính toán các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- IRR: 7,17 % (>4,07%)

- NPV: 21.284 triệu đồng

- Số tiền hỗ trợ của Nhà nước:

- Đầu tư xây dựng: 71.324 triệu đồng

- Bù lãi suất cho Ngân hàng Phát triển Việt nam là: 3.252 triệu đồng

- Chi trả phí xử lý nước thải hàng năm:  19.710 triệu đồng.

- Vốn Ngân hàng phát triển Việt Nam cho vay ưu đãi 57.059 triệu đồng

4. Lựa chọn phương án áp dụng thí điểm

Theo kết quả tính toán nêu trên, hai hình thức đầu tư đều đảm bảo dự án có khả năng thu hút được sự tham gia của các thành phần kinh tế khác. Với phương án đầu tư thứ nhất có thuận lợi trong quá trình quản lý dự án và việc xác định phí xử lý nước thải trong quá trình khai thác vận hành đơn giản hơn. Phương án đầu tư thứ hai có thể tận dụng được những kinh nghiệm về quản lý, khai thác vận hành của các thành phần kinh tế khác. Do vậy, để thuận tiện cho việc triển khai, việc lựa chọn hình thức đầu tư sẽ do các địa phương được lựa chọn làm thí điểm đề xuất trên cơ sở phân tích đặc điểm, tình hình của địa phương mình.

III. XÁC ĐỊNH NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM

Để có thể áp dụng được thí điểm 03 dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt, công suất mỗi nhà máy là 12.000m3/ngày đêm tại 03 địa phương nêu trên thì nhu cầu vốn đâu tư như sau:.

Với phương án đầu tư thứ nhất:

-  Tổng số vốn đầu tư xây dựng: 427.942 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn của Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng: 213.971 triệu đồng;

+ Vốn của nhà đầu tư: 213.971 triệu đồng

- Vốn của Nhà nước để trả dần vốn của nhà đầu tư bình quân 1 năm: 57.168 triệu đồng (đã tính cho 3 dự án).

Với phương án đầu tư thứ hai:

-  Tổng số vốn đầu tư xây dựng: 427.942 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn của Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng: 213.971 triệu đồng;

+ Vốn vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 171.177 triệu đồng

+ Vốn của nhà đầu tư: 42.794 triệu đồng

- Vốn của Nhà nước để bù lãi suất cho Ngân hàng phát triển Việt Nam: 9.756 triệu đồng

IV. CHI TIẾT XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CỦA DỰ ÁN ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM (TRONG PHỤ LỤC KÈM THEO ĐỀ ÁN)

PHẦN THỨ NĂM                                                                                                             TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

I. TRÁCH NHIỆM CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

1. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan, Ngân hàng Phát triển Việt Nam tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế mẫu; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cơ chế mẫu;

b) Phối hợp với các địa phương được chọn thí điểm để trình Chính phủ phê duyệt vốn ngân sách cho các dự án thí điểm;

c) Tổng kết, đánh giá kết quả quá trình thực hiện thí điểm làm cơ sở hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị;

2.  Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các địa phương bố trí vốn ngân sách để hỗ trợ đầu tư cho các dự án thí điểm theo quy định tại Quyết định này.

3. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục để được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ có liên quan đến vốn, thuế, phí đối với các dự án được thí điểm thuộc phạm vi Quyết định này.

4. Trách nhiệm của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Phối hợp với Bộ Xây dựng xem xét, thẩm định trong việc cho vay và thu hồi vốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với các dự án thí điểm.

5. Trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố được chọn thí điểm

a) Lựa chọn chủ đầu tư, địa điểm thực hiện dự án thí điểm;

b) Chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án theo cơ chế nêu tại Quyết định này và các quy định hiện hành;

c) Đề xuất nhu cầu vốn Ngân sách nhà nước để hỗ trợ đầu tư xây dựng và cấp bù chênh lệch lãi suất cho các dự án áp dụng thí điểm của địa phương để Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Chính phủ;

d) Cân đối kế hoạch ngân sách địa phương để tạo nguồn vốn thực hiện các dự án áp dụng thí điểm;

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc tổ chức thực hiện thí điểm và tổng kết đánh giá kết quả thí điểm.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Năm 2009: Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế mẫu, thí điểm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị.

2. Từ 2010-2011: Triển khai đầu tư xây dựng các dự án thí điểm.

3. Năm 2012: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, trình Chính phủ cơ chế về khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị để nhân rộng trong cả nước.

III. KIẾN NGHỊ

1. Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế mẫu, thí điểm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố được chọn áp dụng thí điểm và các Bộ, ngành khác có liên quan tổ chức thực hiện thí điểm cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị.

3. Giao Bộ Xây dựng chủ trì việc tổng kết, đánh giá cơ chế thí điểm để nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Tài liệu “Diễn đàn phát triển đô thị bền vững 2009 – Những thách thức trong quản lý nước thải và chất thải rắn ở Việt nam”

Tờ trình của Bộ Xây dựng – Bộ Tài nguyên Môi trường về việc phê duyệt “Điều chỉnh Chiến lược quản lý chất thải rắn Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050”