| BỘ XÂY DỰNG Số: 235/BXD-KTXD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ##### V/v: Hướng dẫn việc tạm ứng hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012 |

| KÝnh göi: | Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán Hồng Đức |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 002/1112/HDACo ngày 05/11/2012 của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán Hồng Đức đề nghị hướng dẫn việc tạm ứng hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng xây dựng ký ngày 25/8/2009 thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng. Theo quy định của Thông tư số 06/2007/TT-BXD thì hợp đồng có giá theo hình thức giá điều chỉnh được tạm ứng hợp đồng; Sở Y tế Thành phố Cần Thơ tạm ứng cho nhà thầu thi công 20% giá trị hợp đồng là phù hợp với quy định của Thông tư. Đơn giá điều chỉnh của hợp đồng theo hình thức giá điều chỉnh được xác định căn cứ theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán Hồng Đức căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr06. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG (đã ký) ## Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |