| # Bé X©y dùng Sè: 2142/BXD-KTXD | Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| --- | --- |
| V/v: chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. | ## Hµ Néi, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2012 |

KÝnh göi: Tæng c«ng ty C¶ng Hµng kh«ng ViÖt Nam

Bé X©y dùng ®· nhËn v¨n b¶n sè 1608/TCTCHKVN ngµy 31/8/2012 cña Tæng c«ng ty C¶ng Hµng kh«ng ViÖt Nam vÒ chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh sau:

1. Về quy mô chi phí để xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình: Quy mô chi phí (Gt) để tính chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn của Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là dự án hoặc công trình hoặc gói thầu, cụ thể như sau:

- Đối với chi phí quản lý dự án, chi phí lập dự án đầu tư và chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Gt là quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư của dự án, của báo cáo kinh tế - kỹ thuật được duyệt.

- Đối với các công việc tư vấn khác (thiết kế, thẩm tra thiết kế, dự toán...): Gt là quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt.

2. Trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh tăng định mức chi phí thiết kế thì chi phí thiết kế xác định theo công thức:

Ctk = Cxd x Nt x k

Trong đó k là hệ số điều chỉnh định mức chi phí thiết kế.

3. Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình híng dÉn t¹i QuyÕt ®Þnh sè 957/Q§-BXD phï hîp víi ph©n lo¹i, ph©n cÊp c«ng tr×nh quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng.

4. Chi phÝ t vÊn gi¸m s¸t ®îc híng dÉn t¹i QuyÕt ®Þnh sè 957/Q§-BXD. Chi phÝ t vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc tû lÖ % ®îc c«ng bè nh©n víi chi phÝ x©y dùng (cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) trong dù to¸n cña tõng gãi thÇu x©y dùng ®îc duyÖt. Chi phÝ t vÊn gi¸m s¸t l¾p ®Æt thiÕt bÞ x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc tû lÖ % ®îc c«ng bè nh©n víi chi phÝ thiÕt bÞ (cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) trong dù to¸n cña tõng gãi thÇu thiÕt bÞ ®îc duyÖt. ViÖc ®iÒu chØnh hîp ®ång, thanh to¸n hîp ®ång thùc hiÖn theo néi dung hîp ®ång ®· ký kÕt gi÷a c¸c bªn vµ quy ®Þnh cña Nhµ níc cã liªn quan.

Tæng c«ng ty C¶ng Hµng kh«ng ViÖt Nam c¨n cø ý kiÕn nªu trªn ®Ó thùc hiÖn./.

|  | ### KT. Bé trëng |
| --- | --- |
| N¬i nhËn: - Nh trªn; - Lu VT, KTXD, S(8). | ### Thø trëng (®· ký) TrÇn V¨n S¬n |